

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕДЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

26.04.2018г п. Зеледеево № 8-р

О проведении двухмесячника

по благоустройству на территории

Зеледеевского сельсовета

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Зеледеевского сельсовета, в целях создания благоприятных условий для проживания граждан, упорядочения работ по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов, а также обеспечения чистоты и порядка на территории МО Зеледеевский сельсовет:

1. Объявить на территории Зеледеевского сельсовета двухмесячник по благоустройству с 03 мая 2018 по 03 июля 2018 года.
2. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, согласно приложению.
3. В рамках двухмесячника провести единый экологический субботник 05 мая 2018 года.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности принять участие в наведении порядка на прилегающих и закрепленных за ними территориях.
5. Обеспечить освещение в средствах массовой информации хода проводимых мероприятий по благоустройству населенных пунктов Зеледеевского сельсовета.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава сельсовета В.В.Ткачук

Приложение

к распоряжению №8-р

от 26.04.2018

План мероприятий по подготовке двухмесячника по

благоустройству МО Зеледеевский сельсовет в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | срок исполнения | ответственный |
| Провести работу с жителями поселений сельсовета о необходимости организации двухмесячника на закрепленной за ними территории | 05.05.2018 | Администрация сельсовета |
| Подготовка текста с обращением и публикация в СМИ о проведении двухмесячника по благоустройству | 05.05.2018 | Администрация сельсовета |
| Распределить зоны по МО, составить перечень, закрепленных за предприятиями и организациями, учреждениями муниципального образования и назначить ответственных лиц | 05.05.2018 | Администрация сельсовета |
| Провести единый экологический субботник | 05.05.2018 | Администрация сельсовета |
| Привлечение транспорта для вывоза мусора | В течение двухмесячника 05.05.2018-05.07.2018 | Администрация сельсовета |
| Приведение в соответствие с санитарными нормами контейнерных площадок | 08.05.2018 | Администрация сельсовета |
| Предоставление отчетов МО о проведении двухмесячника | еженедельно | Администрация сельсовета |