****

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕДЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.11.2022г п.Зеледеево №49-р

Об утверждении плана

по благоустройству территории

поселений муниципального образования

Зеледеевский сельсовет на 2023 год

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Зеледеевского сельсовета, в целях создания благоприятных условий для проживания граждан, упорядочения работ по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов, а также обеспечения чистоты и порядка на территории Зеледеевского сельсовета:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Зеледевский сельсовет на 2023 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Емельяновские веси».

Глава сельсовета - Р.Н.Ильиченко

Приложение к распоряжению

администрации Зеледеевского сельсовета

01.11.2022г. № 49-р

**План работы по благоустройству территории поселений МО Зеледеевский сельсовет на 2023 год**

|  |
| --- |
| 1. Планирование работ по благоустройству, ремонту |
| 1.1 | Продолжить работы по освещению населенных пунктов: замена светильников, установка дополнительных светильников  | в течение года | Главаадминистрации |
| 1.2 | Благоустройство территории вокруг здания администрации поселения в п.Зеледеево | май-июнь | Главаадминистрации |
| 1.3 | Уборка территорий кладбищ, проведение акарицидной обработки | май-июнь | Главаадминистрации |
| 1.4 | Контроль за расчисткой дорог от снега | в зимний период | Главаадминистрации |
| 1.5 | Организация работы по скосу травы на территории поселений п.Зеледеево, п.Известковый, п.Кача | в летний период | Собственники з/у, старосты,Главаадминистрации |
| 1.6 | Оборудование контейнерных площадок под ТКО | Май-август | Главаадминистрации |
| 1.7 | Ликвидация несанкционированных свалок | Май-август | Главаадминистрации |
| 1.8 | Проведение рейдов по применению мер административной ответственности к лицам, осуществляющим несанкционированное размещение ТБО и др.материалов | в течение года | Главаадминистрации |
| 1.9 | Организация работы по ремонту дорог в населенных пунктах поселений | в течение года | Главаадминистрации |
| 1.10 | Благоустройство территории в п.Зеледеево проект «ППМИ» «Спортивная площадка» |  В течение года | Главаадминистрации  |